## Termo de Abertura de Projeto (TAP) – GNN Jandira

| VERSÃO | DATA | AUTORES | NOTA DA REVISÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 24/11/2025 | Nicolas dos Santos, Nikolas Fernandes, Gabryel Fillipe | Versão atualizada da TAP |

### Cenário e Objetivo

CENÁRIO: A cidade de Jandira e a administração pública enfrentam desafios na comunicação e no registro eficiente de problemas urbanos (infraestrutura, manutenção).

OBJETIVO DESTE PROJETO: Projetar e desenvolver um Módulo de Registro de Ocorrências Urbanas com a criação do GNN Jandira, que permita aos cidadãos registrar, reportar e acompanhar o status de problemas de infraestrutura e manutenção.

### Justificativa do Projeto

O sistema visa facilitar a comunicação entre os cidadãos e a administração pública, atuando como um canal centralizado para o registro de ocorrências. Isso contribuirá para a resolução mais rápida e eficaz dos problemas urbanos, promovendo maior engajamento cívico.

### Critérios de Sucesso

- Arquitetura: Banco de Dados relacional (MySQL) funcional e bem modelado.

- Back-End: Desenvolvido em Node.Js, com testes frequentes e deploy em nuvem.

- Front-End: Interface desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript, garantindo responsividade.

- Funcionalidade Principal: O sistema deve permitir o registro, visualização e acompanhamento do status das ocorrências de forma acessível ao usuário.

- Documentação: Documentação técnica e de usuário bem montada.

### Descrição do Projeto e Principais Requisitos

O projeto GNN Jandira — Módulo de Ocorrências Urbanas — é um sistema web que será integrado ao portal GNN. Sua principal função é operacionalizar o fluxo de registro e acompanhamento de problemas.

Principais Requisitos Técnicos:

- Back-End desenvolvido em Node.Js (utilizando Prisma).

- Banco de Dados relacional MySQL.

- Front-End em HTML, CSS e JavaScript (responsivo).

- Integração com serviço de mapas open-source (OpenStreetMap) para geolocalização, eliminando custos de licenciamento.

### 5. Equipe do Projeto

| NOME | FUNÇÃO | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- | --- |
| Nicolas dos Santos | Desenvolvedor Back-End | Implementação do sistema em Node.Js, conexão entre o Banco e o Back (Prisma). |
| Nikolas Fernandes | Administrador de Banco de Dados, Gerente de Projeto | Desenvolvimento do Banco de Dados (modelagem MySQL), Planejamento, controle de cronograma e comunicação. |
| Gabryel Fillipe | Desenvolvedor Front-End | Desenvolvimento front-end (responsivo), integração com Back-end (API) via nuvem. |

Patrocinador: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Jandira

### 6. Premissas e Restrições

Premissas:

- O projeto será desenvolvido utilizando Node.js e banco de dados relacional MySQL.

- A equipe terá acesso às ferramentas de codificação e testes, incluindo ambiente de nuvem e controle de versão (Git/GitHub).

Restrições:

- O projeto deve ser entregue funcional e documentado até a 2ª semana de dezembro (12/12/2025).

- Não serão desenvolvidas versões mobile nativas (aplicativos iOS/Android), mas o Front-End será responsivo.

- Recursos financeiros limitados, priorizando softwares e plataformas gratuitas/open-source.

- Nesta primeira versão (V1), a gestão de status das ocorrências será realizada via banco de dados pela equipe técnica, não havendo interface gráfica administrativa (Painel Admin) entregável.

### 7. Riscos e Mitigação

| RISCO | IMPACTO | ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Código Backend com falhas | Médio | Testes unitários constantes e revisões de código (code review). |
| Perda de dados | Alto | Versionamento de código (Git/GitHub) e implementação de rotinas de backup do Banco de Dados. |
| Baixa comunicação entre o grupo | Médio | Manter reuniões diárias curtas (Daily Scrum) e divisão equilibrada de tarefas. |
| Atraso no cronograma | Alto | Definir marcos (milestones) semanais claros e reajustar o escopo imediatamente, se necessário. |

| Tipo | Item no Fluxo de Caixa Modelo | Ajuste com base no TAP (Restrições) | Valor Ajustado (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Patrocínio da Direção Acadêmica | Mantido como Investimento do Patrocinador (SENAI) para cobrir custos operacionais. | R$ 1.000,00 |
| Saída | Equipamentos e licenças | O projeto prevê ferramentas gratuitas (MySQL, Node.js, IDEs gratuitas, Git/GitHub). | R$ 0,00 |
| Saída | Divulgação e comunicação | Projeto educacional/público, focado em comunicação interna e uso de mídias gratuitas. | R$ 0,00 |

Total estimado do projeto: R$1,000,00